南京市建筑施工企业

复工防疫工作指导方案

根据目前新冠病毒疫情防控工作的需要，为认真贯彻落实中央、省、市各级政府有关疫情防控工作的各项工作部署，同时有序开展我市建筑施工企业节后复工工作，确保安全稳定，结合市建委相关工作要求，制定本指导方案，供广大会员企业结合自身实际参照执行。

- 加强组织领导

南京建筑业协会成立疫情防控工作领导小组，负责行业内有关疫情防控的指导工作。

组长：于国家

副组长：叶涛、周立芹、陈庆生

领导小组下设办公室，设在南京建筑业协会秘书处。

要求各会员企业结合自身实际，成立以企业主要负责人为首的疫情防控工作小组，专项负责疫情防控期间的方案制定、疫情监测、物资保障、安全预控等方面的工作，分工到位，责任到人；对于有条件复工的施工现场，也须成立以项目部主要负责人为责任人的领导机构，全面落实疫情防控工作。

二、企业集中办公区的疫情防控工作部署

1、复工时间：按市政府要求，复工时间不得早于2020年2月9日24点（如遇调整，另行通知）；

2、落实体温测量要求。凡进入集中办公区域的人员，指定专人测温，不按规定进行测温查验或超过正常体温人员，一律不得进入。

3、落实佩戴口罩要求。凡进入办公区人员和在办公区内活动人员，一律佩戴口罩；办公区域管理部门要加大巡防、查纠力度。

4、从严控制外来人员。各单位无特殊情况原则上不得通知或允许外来人员和车辆进入办公区，确需进入的，须从严管理，做好登记备案。

5、从严管理内部人员。各单位所属部门自行做好内部防护，尽量避免人员相对集中、随意进出，在公共区域活动一律佩戴口罩。同时加强所属部门人员教育管理，积极配合落实疫情管控措施。严格控制离退休人员、职工家属子女在办公区内逗留。

6、加强进出通道管理。在确保办公区消防安全的前提下，适当减少人员进出通道，明确专用通道，由办公区域管理部门落实安保人员值守查验。

7、加强办公区消杀毒。各办公室、会议室落实定期开窗通风，办公区域管理部门组织人员定期对楼梯扶手、电梯按键、公共场所等采取必要的消毒杀菌措施。

8、实施分时分散就餐。做好食堂员工健康申报制度，杜绝带病上岗，特别要加强餐厅的通风和预防性消毒。建议实行分餐制，尽量避免员工集体进餐，可采取分时进餐、就餐时相隔1米以上、送餐到各部门等方式减少人员聚集。用餐结束后，所属各部门应自行将餐具送至指定垃圾分类暂存点，统一回收。

9、加强舆论引导，要求广大职工不信谣、不造谣、不传谣，严禁利用社交媒体传播不实信息制造恐慌情绪；弘扬正能量，及时通过网站、微信公众号、QQ群、OA办公平台等多种渠道传递中央、省、市有关抗击疫情的最新精神和要求，同时积极传递正能量，大力宣传和报道行业内在此次抗击疫情中涌现出来的先进人物、事迹、爱心捐助等。

- 施工现场的疫情防控工作部署

（一）、复工前的准备：

1、复工时间：按市政府要求，复工时间不得早于2020年2月9日24点（如遇调整，另行通知）；

2、施工现场必须符合防疫和安全生产条件，经过工程监管部门报备、审核合格方可复工；

3、施工现场不具备防疫和安全生产条件，没有经过监管部门审查合格的，不得通知工人返宁（工人返宁必须在防疫检查合格后）；

（二）、复工流程

1、联合建设单位共同制定现场防疫应急预案，确定专门机构、人员负责防疫相关工作；

2、施工现场落实足量防疫物资。包括但不限于：测温仪（每个人员出入口不少于2个）、口罩（每人每天不少于1个，且现场储备口罩数量满足现场人员10天用量）、消毒剂（保证宿舍、食堂、厕所、浴室等人员集中场所每天消毒不少于2次，且满足10天用量）、隔离观察宿舍不少于5间（保证发热人员能够单独隔离14日）。

3、严格人员管理，逐一登记人员信息。对外地返宁人员，要在其返宁前落实其14日内旅行（途径）地、接触人员情况；

4、现场所有劳务作业人员、管理人员信息全部输入南京市建筑工人管理服务信息平台实名制管理系统，并每天通过人脸识别系统考勤；

5、施工安全：严格执行《市建委关于做好岁末年初及春节期间建筑施工安全生产管理的通知》（宁建质字〔2020〕9号）的相关要求。

（三）、安全生产

1、项目部待工人返宁，完成相关防疫工作后，按照安全生产复工检查的要求，组织开展安全隐患排查治理、人员安全教育、机械检修和维护保养，具备安全生产条件后，报企业自查。

2、各施工企业要成立检查组，对承建项目部逐一开展检查，重点检查项目部复工前安全自查的情况，检查合格的报监理、建设单位核查。

（四）、复工后现场管理

1、施工现场要求：

（1）、工地生产、办公和生活区实施封闭管理，非本项目工作人员一律不得进入；商品采购必须落实专人负责。

（2）、进出工地、办公区、生活区必须实名制登记并每日检测体温。

（3）、在公共区域活动，必须佩戴口罩。

（4）、工人宿舍不得设置通铺，并保持良好通风。

（5）、加强生活区、办公区环境卫生，对宿舍、食堂、厕所、浴室等人员密集场所按防疫规定进行清扫消毒。

（6）、用餐实行统一管理，不得购买非正规渠道的食物，确保食品安全；就餐场所开窗通风，分批安排就餐时间，控制每批就餐人员数量，就餐人员面对面距离必须超过1.5米；全部实行分餐制。

（7）、发现体温异常或有干咳、全身乏力等症状的，应立即报告，到就近发热门诊就诊；

（8）、将疫情防控、卫生健康知识纳入三级教育范围，引导从业人员培养良好的卫生习惯。

（9）、项目部应服从属地防疫部门、街道社区的统一调度、统一监管，按要求上报疫情线索，并配合做好相关工作。

附：

1、《个人信息采集登记表》

2、《建设工程节后复工自查表》

南京建筑业协会

2020年2月5日

附件1                    个人信息采集登记表（样表供参考）

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 （班组） |  | 身份证 号码 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 14日内交通往返信息 （按时间先后填写，多个目的地、有中转地的需分开申报） |  |  |  |  |  |  |  |
| 出发时间 | 出发地点 | 到达地点 |  |  | 到达时间 | 交通工具 | 交通信息备注 |
| 个人体征（填写：是/否） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否发热（体温≥37.3℃） |  |  |  |  | 是否感觉乏力 |  |  |
| 是否有干咳 |  |  |  |  | 是否感觉胸闷 |  |  |
| 湖北居住旅行史或有接触史人员登记（如没有无需填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 到达时间 |  |  | 到达地点 |  |  | 交通工具及信息 |  |
| 居住地点 |  |  |  |  | 同行人体征是否正常 |  |  |
| 是否接触确诊病例 |  |  | 是否接触疑似病例 |  |  | 已隔离时间（天） |  |
| 是否向防疫部门申报 |  |  | 申报部门 |  |  | 申报部门联系电话 |  |

说明：1、填写本表需查验车票或其他有效凭据；

2、时间需精确至小时。如：1月31日下午15时；

3、地点需填报至县（区）级。如：江苏省南京市六合区；

4、交通工具填写：飞机、火车、轮船、长途客车、自驾车、出租车等；

5、交通信息备注填写：航班号（飞机）、车次（火车）、班次（轮船、长途客车）、车牌号（自驾车、出租车、顺风车）

附件2

建设工程节后复工自查表（样表供参考）

工程名称：

| 序号 | 自查内容 | 自查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否制定防疫工作方案，落实负责机构和人员 |  |
| 2 | 是否有从湖北等重点疫区返宁人员及人数 |  |
| 3 | 是否对所有人员进行往返信息登记（含时间、起止地、途经地、车次或航班号） |  |
| 4 | 是否对所有人员进行接触人员排查（有无接触湖北省人员、有无接触其他报告病例或疑似病例、隔离人员） |  |
| 5 | 是否配备足量口罩（每人每天不少于1个，且现场储备口罩数量满足现场人员10天用量）、体温计（每个人员出入口不少于2个）、消毒液（保证宿舍、食堂、厕所、浴室等人员集中场所每天消毒不少于2次，且满足10天用量） |  |
| 6 | 工人宿舍是否设置通铺，通风是否良好 |  |
| 7 | 是否对宿舍、食堂、厕所、浴室等场所进行每日消毒 |  |
| 8 | 是否落实每日检测体温相关工作 |  |
| 9 | 是否设置隔离宿舍且不少于5间 |  |
| 10 | 是否项目所有人员信息输入实名制系统并使用人脸识别系统 |  |